ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23.11.2012 г.  № 67

## Об утверждении  программы

## «Комплексное развитие систем коммунальной

## инфраструктуры Торковичского сельского поселения

## на период 2012-2014г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом  Торковичского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Торковичского сельского поселения на период 2012-2014гг.» (приложение № 1).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

- Опубликовать данное Постановление в газете «Лужская правда».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Торковичского сельского поселения			                   В.М.Польшин

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации

Торковичского сельского поселения

от 31.08.2012 г.  № 59

## ПРОГРАММА

## «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

## Торковичском сельского поселения на 2012-2014г.г.»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Торковичского сельского поселения на период 2012-2014г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Торковичского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Торковичского сельского поселения |
| Цели Программы | Обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых коммунальных ресурсов и услуг в соответствии с концепцией развития Торковичского сельского поселения, разработанной в рамках генерального плана Торковичского сельского поселения |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Торковичское сельское поселение. Повышение качества предоставляемых коммунальных ресурсов. Расширение зоны охвата территории муниципального образования Торковичское сельское поселение системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. Снижение энергопотребления и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Снижение себестоимости коммунальных ресурсов в сопоставимых ценах. Реализация Генерального плана муниципального образования Торковичское сельское поселение. Определение необходимых объемов финансовых средств для реализации Программы. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Повышение численности населения, имеющего возможность получения централизованных коммунальных ресурсов: - по водоснабжению - с 57% до 60% - по водоотведению - с 50% до 50,5% - по газоснабжению - с 50% до 55% Обеспечение снижения себестоимости коммунальных ресурсов в сопоставимых ценах с целью сдерживания роста тарифов в рамках темпов инфляции без учета надбавки к тарифам на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Повышения надежности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2014 годы |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Теплоснабжение.

Выработка тепловой энергии осуществляется одной котельной работающей на мазуте. Износ котельной превышает 70%.

На территории поселка Торковичи имеется 4,76 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 3,46 км (72,7%) находятся в аварийном и ветхом состоянии. Потери тепловой энергии при транспортировке достигают 30 – 40%.

Стоимость тепловой энергии,  вырабатываемой мазутной котельной составляет 2558 руб. 22 коп. на 1 Гкал. Здание котельной и сети теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования Торковичское сельское поселение, которые передаются в аренду теплоснабжающей организации ООО «Лужское тепло».

  - Водоснабжение.

На территории муниципального образования Торковичское сельское поселение имеется система централизованного водоснабжения. Количество артезианских скважин – 1, природный фонд которых обусловлен повышенным содержанием железа, протяженность водопроводных сетей – 6 км., из них 2,6 км. (43,3%) находятся в аварийном и ветхом состоянии. Потери воды при транспортировке превышают 40%. Водозабор из открытых водоемов отсутствует. Тариф на водоснабжение составляет 16,92 руб. за 1 куб. м.

Из общей численности населения 1359 человек централизованным водоснабжением обеспечено 785 чел., что составляет 57,7 %. Низкий охват централизованным водоснабжением обусловлен отсутствием сетей на части территории сложившейся застройки поселка.

Системы водоснабжения находятся в управлении ООО «Лужский водоканал».

  - Водоотведение.

На территории муниципального образования Торковичское сельское поселение имеется одна система централизованного водоотведения. Количество очистных сооружений биологической очистки сточных вод – 1 (проектной мощностью 400 куб.м./сут.) износ которых составляет более 50 %, протяженность систем канализации – 2,4 км., из них 500 м (20%) находятся в аварийном и ветхом состоянии. Тариф на водоотведение составляет 26,87 руб. за 1 куб.м.

Из общей численности населения 1359 человек централизованным водоотведением обеспечено 679 чел., что составляет 50 %. Низкий охват централизованным водоотведения обусловлен отсутствием сетей на части территории сложившейся застройки поселка.

Системы водоотведения находятся в управлении ООО «Лужский водоканал».

  - Электроснабжение.

Системы электроснабжения находятся в государственной собственности Ленинградской области. Гарантирующим поставщиком электроэнергии является ОАО «Ленэнерго» Лужский филиал. Реконструкция электрических сетей п. Торковичи проводилась в 2004 году.

Уличное освещение поселка Торковичи осуществляется от 10 подстанций Лужского филиала ОАО «Ленэнерго», сети и светильники в количестве 680 шт. расположены на опорах данной сетевой организации. В светильниках преимущественно применяются лампы ДРЛ-250, что приводит к значительному расходу электроэнергии.

Электроснабжение обеспечено 100% населения поселка.

  - Газоснабжение.

Гарантирующим поставщиком сжиженного газа в поселке Торковичи является ООО «Логазинвест».

Из общей численности населения 1359 чел. сжиженным газом обеспечено 680 чел., что составляет 50%, остальное население пользуется сжиженным баллонным газом. Низкий охват обусловлен отсутствием сетей газоснабжения на части территории сложившейся застройки поселка. Природный газ планируется провести в 4 квартале 2012 года к пятиэтажным многоквартирным домам.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Торковичское сельское поселение развитие жилой застройки планируется в северо-западном направлении. В связи с этим возникнит рост спроса на такие ресурсы как водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Прогноз изменения спроса на тепловую энергию носит отрицательный характер в связи с замещением централизованного теплоснабжения автономным. Кроме того, необходимо решить вопрос развития инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения на территории сложившейся застройки. Для повышения надежности работы систем коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставляемых коммунальных ресурсов необходимо выполнить значительный объем работ по ремонту и модернизации существующих сооружений и сетей.

В отношении систем уличного освещения планируется выполнение работ по их реконструкции с заменой существующих светильников на энергосберегающие.

4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |
|  |  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет | Средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж газовой блочно модельной котельной в п. Торковичи | 2012-2013 |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 2. | Реконструкция мазутной котельной в п. Торковичи | 2012-2013 |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена участка тепловой сети по ул. 1-го Мая в п. Торковичи | 2012 | 546,0 | 546,0 |  |  |  |
| 2 | Замена участка тепловой сети по ул. 2-я Гражданская в п. Торковичи | 212 | 507,0 | 507,0 |  |  |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация пятиэтажных домов по ул. 1-я Железнодорожная дома 5а и 7а и ул. Победы дом 9 | 2012 |  |  | 300,0 |  |  |
| 2 | Газификация многоквартирных домов по улицам Торговая. 2-я Гражданская, 1-го Мая, школьная | 2013-2014 |  |  |  | 2 500,0 |  |
| 3 | Газификация деревни Петрушина Гора (проектирование) | 2013-2014 |  |  |  | 3 000,0 |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линии уличного освещения в п. Торковичи по ул. 1-я Железнодорожная до станции Тарковичи | 2014 |  |  |  |  | 600,0 |
| 2 | Строительство линии уличного освещения от ж/д переезда 125 км до ул. Лесная | 2014 |  | 1600,0 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопровода по пер. Нагорный | 2012 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена трубопровода по ул. 1-я Железнодорожная д. 7а | 2013 |  |  |  |  | 80,0 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей | 2014 | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Бурение резервной артезианской скважины | 2014 |  |  |  | 6 000,0 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ и ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов безнапорной канализации | 2012 |  |  |  |  | 30,0 |
| 2 | Косметический ремонт здания и сооружений КОС | 2013 |  |  |  |  | 100,0 |
| 3 | Очистка иловых площадок и восстановление дренажной системы БОС-1 | 2013 |  |  |  |  | 200,0 |
| 4 | Промывка трубопроводов безнапорной канализации | 2013 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена насосов на КНС, с автоматической системой управления | 2013 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена канализационных сетей | 2014 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |